第三章 劳动力计划表

单位：    人

| 工种 级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 生产运输 | 原防水层拆除 | 屋面 找平层 | 保温层 施工 | 屋面防水层施工 |
| 检验员 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 操作工 | 30 |  |  |  |  |
| 司 机 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 装卸工 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 测量工 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电 工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 抹灰工 |  |  | 20 | 2 | 2 |
| 防水工 |  | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 力 工 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |

注：本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

第四章 确保工程质量的技术组织措施

本工程在施工过程中，我们将严格按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量保证体系组织施工，加强施工全过程质量控制，并严格执行国家现行的质量标准和法规及地方性质量文件。同时，加强项目质量管理、规范管理工作程序，确保工程项目的质量保证体系正常运行，达到预期质量目标。

质量目标：

国家施工质量验收优良标准，确保工程整体质量目标：中国建筑工程“鲁班奖”

质量保证体系：

1、质量管理组织机构

成立以项目经理为组长，项目总工、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图：

2、质量管理职责

质保体系中要做到质量管理职责明确，责任到人，便于管理。管理人员职责如下：

1）项目经理：

项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质保计划》的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。

2）项目总工：

项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理，组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底，主持编制关键工序的作业指导书及质保计划，监督各施工管理人员质量职责的落实，同时指导项目“QC”小组开展活动。

3）项目副经理：

作为负责生产的主管项目领导，要把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查生产工作时，严格按方案、作业指导书进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

4）质检人员：

质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受甲方及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。

5）施工工长：

工长作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点，施工前对每道工序进行书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书，报项目总工审批后指导施工。

3、质量监督体系

施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进行。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制，详见《施工质量管理体系图》，如下：

质量技术措施总则

1)加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。

2)实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印地去实现质量目标。

3)积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好QC成果的推广应用工作。

4)制定分部分项目工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。

5)贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。

防水材料生产的质量控制

本公司按照国家标准三整合认证即GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004；GB/T28001-2001标准要求，建立工程质量保证体系，环境管理保证体系，职业健康安全管理体系，以常务副总经理，总工程师为核心，成立了以生产厂长、检测中心主任、车间主任、弱电工程师、设备工程师、机械工程师及各生产班组为成员的生产质量管理控制小组，以中央控制室为龙头，检测为中心，对生产材料全过程进行全面跟踪，消灭人为因素造成的质量事故，中央控制室配备了六台16画面的微机，通过全厂的摄像头监控全过程生产，并发出各项数据指导各部门的生产；检测中心拥有先进的检测设备，有科学的原材料检验、成品检验体系，严格的生产质量管理使本公司的防水产品获得了东北市场信赖名品及辽宁省名牌产品。

1、可靠的安全环保，精确的质量保证系统-高精端的软件和专业化的人才为了保证产品的质量，生产操作符合安全环保要求，我公司成立了中央控制中心及检测中心和科研中心。

中央控制中心：应用大连东软公司为我公司量身订作（DYCCS）中央控制系统，该系统将整个厂区分为6大版块，第一版块是对整个厂区的安全监控，第二版块是对整个生产区域的环境状态监控，第三、四版块是对生产线的生产过程及生产工艺参数进行监控，并对生产线的操控微机发出指令，使整个生产线可以在即时控制下完成生产任务，第五版块是对共混车间的计量设备进行监控，确保整个配料的计量精度在1‰以上，从而保证设计理论配方的实现。第六版块是对检测中心的人员操作及检测环境进行监控。

检测中心：中心人员配置专业化，全部聘用化学分析专业大学生。检测中心负责如下项目：

1.1原材料的入库检测。根据相关的国家标准，原材料入库前进行严格检测，要求厂家出具检测报告，检测合格后，出具入库通知单，库房保管员根据此单方可入库，如不合格直接退货。

1.2小试。对产品质量工程师提出的生产配方进行小试验证，合格后，方可输入产品配方储备库。

1.3中控检测。从改性沥青罐取样进行中控项目检测，如符合中控指标，可以进入下道工序，不符合，则由现场质量工程师调整配方调至符合技术指标要求。

1.4生产线成品检测。对生产成品取样检测，以每100卷为一检测基数，如指标不符合国标要求，检测人员立即通知车间主任停车，现场质量工程会同生产技术科长及车间主任分析异常原因，采取处理措施并报与生产厂长及总工程师。

预入库产品检测。按标准要求，进行全项抽样检测。合格后，才能出具产成品入库通知单，仓库保管员凭此单方可入库，并贴附产品合格证。不合格，严格按照《不合格品控制程序》 进行处理。

科研中心：为了适应迅速发展建筑技术，满足各种建筑物的防水需求，科研中心在研发新型防水材料的同时，还有一只由土建高级工程师、高级防水技师、防水产品质量工程师组成防水工程科研团队，根据工程的实际情况提出切实可靠的施工方案，针对特殊材料及部位的施工技术。

2、专业的先进的超一流的硬件-生产线

本公司从美国阿迪公司引进的现代化生产线，年生产防水卷材达2000万平米，本生产线经过我公司的技术人员与设备供应商共同努力下，达到下列新的功能：

2.1全自动化的生产工艺。

2.2精确的微机控制计量系统。

2.3高效的搅拌系统。

2.4静电捕捉等环保技术。

施工准备过程中的质量控制

1）优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

2）严格控制进场原材料的质量，防水材料除必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文件，严禁不合格材料用于工程。

3）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。

4）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。

5）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预控为主”的目标。

施工过程中的质量控制

1）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。

2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。

3）隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员作好复检工作，再请业主代表、监理代表、质检站验收。

4）做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

5）及时准确地收集质量保证原始资料，并作好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。

质量保证技术措施

施工计划的质保措施

在编制进度计划等控制计划时应充分考虑人、材、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料机具，合理安排各工序的交叉作业时间。

施工技术的质保措施

发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及技术交底时予以解决。同时，对质量难以控制的施工部位或新的施工工艺进行深入研究，并编制相应的作业指导书或施工方案用以指导施工。内业技术员要将各专业所有预留预埋深化到图纸中，以便施工时检查监督，防止漏埋、错埋。

搞好施工技术交底。本工程采用三级交底模式：第一级为项目技术负责人，对本工程的施工流程进行安排、质量要求及主要施工工艺向项目全体管理人员及工长、质检人员进行交底。第二级交底为施工工长向施工班组进行各项专业工种的技术交底。第三级由班组向工人交底。交底必须有记录。

施工操作中的质保措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，所以从施工操作人员的素质到对他们的管理均要有严格的要求。对每个进入本项目的施工人员均要求达到一定的技术等级，进行技术考核，尤其是特殊工种工人要有技术等级证书，随时对进场劳动力进行考核，对不合格者坚决调离。施工电梯、塔吊须经发包人同意后方可使用，且操作人员须有上岗证。

加强质量意识教育，提高施工人员质量意识，在质量控制上加强自觉性。

施工管理人员（工长及质检人员），应随时对操作人员的工作进行检查，在现场为他们解决施工难点，指导施工，对不合格的立即整改。

在施工中各工序要坚持自检、互检、交接检的三检制。

施工材料的质保措施

识牌，以免错用。不合格或未检材料应标识清楚（并且不合格材料应及时退场）。

对采购的原材料、、半成品等均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场和用于施工。

计量管理制度

9.8.1.1配足各种计量器具并正确使用，对物质收发及工程质量检验应按规定执行。

9.8.1.2国家规定强制检定的计量器具必须100%按时送检，并要按时抽检。计量过程中，必须使用检定合格的计量器具。超过检定周期及经检定不合格的计量器具均不得使用。

9.8.1.3材料部门应及时对材料进场消耗进行计量检测，管理好材料消耗定额，做好原始记录，并对检测数据负责。

9.8.1.4质检部门应按施工顺序、质量评定标准及时做好计量检测，其量值均应在规范允许的范围内。

9.8.1.5计量器具使用人员对实验仪器进行日常维护和保养，无证人员不得使用仪器。

9.8.1.6现场测量组每季度要对所用测量仪器特别是经纬仪、水准仪进行检验校正，必须使用合格仪器。

9.8.1.7计量器具必须妥善保管，非计量人员不得任意拆卸、改造、检修计量器具，认真作好计量器具的采购、入库、检定、降级、报废、保管封存、发放等管理工作。

计量管理措施

2.1计量器具管理

1、凡属专业性强的计量器具（如：测量、质检计量器具）需添购的应根据不同的测量要求填写申购报告单，提前一个月交质量科。

2、能源、物料、安全防护及工艺过程控制等方面的计量器具由项目各使用部门提申购计划，报项目计量员审核，由项目经理审批。

3、项目购买计量器具的申购报告需交一份到质量科备案，购买计量器具时一定要买标有制造许可证《CMC》标志及出厂合格证。

4、新购回的计量器具说明书及出厂合格证由项目计量员保存。

5、在用的计量器具应严格按计量法中所要求的检定时间送检、周检合格率为100%。

6、在用计量器具应每季按10%抽检一次，抽检工作由项目计量员及操作者进行。

7、对于周检、抽检不合格的计量器具要隔离存放，不能流于施工生产线上。

8、各类计量器具的配备率不应低于90%。

2.2计量保证与监督管理

1、计量保证：计量工作的主要目的在于保证施工质量，项目在用计量器具的检定一定要按计量法及公司制定的检定周期送检。

2、在用计量器具的受检合格率均在100%。

3、对于关键工艺的计量检测员（测量、试验）都要经过上级相关部门考核取证上岗。

4、计量监督：计量员对各环节操作计量器具的人员监督按操作规程使用计量器具。

5、对于经营管理、施工过程及质量检验计量检测数据监督其是否正确，检测率不低于90%。

6、施工过程中的工艺和质量检测一定要按计量网络图要求进行检测，以确保工程质量和计量数据的准确可靠。

7、检查了解在用各种计量器具的周检情况，检查是否有漏检现象，检查计量器具的三率：即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工艺要求。

8、计量数据是企业科学管理的依据，项目各项计量数据必须准确一致，认真做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。

第五章 确保安全生产的技术组织措施

安全目标

本工程安全目标为：杜绝死亡及重伤事故，月安全事故频率控制在0.1‰以内。

安全生产体系

安全生产体系由安全生产责任制，安全生产制度及安全技术措施组成。

安全生产责任制

本工程制定以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主要执行者，保卫、安全员为主要监督者，医务人员为保障者的安全生产责任制。  各自职责如下：

项目经理：全面负责施工现场的安全措施，分项安全方案，督促安全措施的落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展，督促劳防用品的发放和使用。

施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全技术交底，监督并参与班组安全学习。

其它部门及保卫部门：保证消防设施的齐全和正常维护、使用，消灭火灾隐患。医务人员应及时诊治各类疾病，保证施工人员的身体健康，对突发性事故，采取急救措施。后勤及行政部门保证工人的基本生活条件。

安全生产制度

安全生产制度包括安全教育、检查、交底、活动等四项制度。

1）安全教育制度

新工人入场时，除公司已进行第一次安全教育外，进入项目时也要进行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后，进入各自班组，再进行本工种的安全技术教育。尤其是特种作业人员，必须持证上岗。专业安全员要进行专门考核，合格的上岗，不合格的培训，直到合格后才能上岗。另外，每月全项目还要定期进行一次安全教育。

2）安全检查制度

专职安全员要随时检查以下内容：班组人员防护用品是否完好及正确使用，作业环境是否安全，机械设备的保险装备是否完好，安全措施是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况一旦发现及时发出整改通知，限期整改。分公司里每月定期进行安全检查，检查安全防护措施，各种违章制度执行情况、安全措施等。

3）安全活动制度

安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全生产会议，以便于研究安全生产对策，确定各项措施执行人，处理安全事故，学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结会议，对当天生产活动进行总结，针对不安全因素，发动群众，提出整改意见，防患于未然，学习有关的安全生产文件等。

安全技术措施

1）洞口、临边的防护

洞口及临边：基坑四周在土方回填前搭设防护栏杆，并设醒目标志，在洞口处盖上钢板网，铺上竹跳板，再盖上一层薄铁皮，并在上一层挂一道安全网。上一层洞口周边用φ22钢筋作一道栏杆。洞口及临边栏杆高1.2m，两道水平钢筋，立杆则间隔600mm一根，栏杆固定在柱上。

2）施工机具的安全防护

现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌，具体要做到：

拉伸钢筋时周围要设防护栏杆，后侧设防护挡板；

搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚；

所有机械设备应经常性清洁、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工作；

机械在停用、停电时必须切断电源；

对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；

对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全的措施。

3）消防保卫管理

施工现场必须设置畅通消防车道，配备足够的消防器材、消火栓，进水主管务必满足消防要求；

消防设施应能保证建筑物最高处的灭火需要，高压水泵及高层消火栓要随结构施工同时设置。临时消火栓要有防寒冻保温措施；

现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度；

现场建立门卫、巡逻制度，并实行凭证出入制度；

实行动火票制度，现场电焊、切割等动火施工必须经过项目经理允许，并由安全员发票动火。

各分项工程，各分管辖地实行“谁主管、谁负责”的原则。

4）施工用电安全措施

现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与布置图进行。电缆线均应架空，穿越道路的电缆线除套防护套管外，埋至深度应超过0.2m；

在现场电工房醒目处挂警示标志，配备一组有效的干粉灭火器，电工房钥匙由现场电工班派专人保管；

现场开关箱设有可靠有效的三相漏电保护器，动作灵敏，动力、照明分开，与电工房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电更安全；

现场所用的配电箱应统一编号、上锁，专人保管，机壳接地良好。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查，发现问题立即更换，熔丝要相配合。

5）冬季施工阶段的防护措施

加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事故。

下雪尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则应采取防滑措施，并系好安全带。

冬季施工时，在上班操作前除掉机械上、脚手架和作业区的积雪、冰霜，严禁起吊同其它材料冻接在一起的构件。

第六章 确保文明施工的技术组织措施

1、环境保护措施

（1）现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。

（2）现场施工道路必须保持畅通无阻，保证物资的顺利进场。排水沟必须通畅，无积水。场地整洁，无施工垃圾。

（3）及时清运施工垃圾，经清理后集中堆放，高层垃圾用吊斗集中吊运下来，严禁向楼下抛掷。集中的垃圾及时运走，以保证场容的整洁。

（4）对于施工所用场地及道路定期洒水，降低灰尘对环境的污染。

（5）在现场出入口设洗车槽，对进出车辆进行冲洗，防止将泥土等带到道路上。如有污染，派专人读市区道路进行清扫。

（6）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧建筑垃圾以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

（7）积极遵守北京市政府对城市夜间施工的有关规定，尽量减少夜间施工，并采取措施尽量减少噪声，如为加快施工进度或某些其他原因必须安排夜间施工的，则必须先到城监大队办理“夜间施工许可证”后进行。

（8）在现场设四名专职保洁员，对施工场容进行管理。

2、文明施工措施

文明施工是一个企业形象最直接的反映，在本工程的施工过程中,我司将按照北京市有关施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置及管理，避免对周围环境的影响，树立我司的企业形象。

1、现场文明施工管理细则

一）总平面管理

总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面布置图规划和管理，具体表现：

施工平面规划，应具有科学性、方便性。施工现场按照文明施工有关规定，在明显的地方设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度、防火安全保卫制度等标牌。

供电、给水、排水等系统的设置严格遵循总平面图的布置。

所有材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置，如有调整应有书面的修改通知。

在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。

现场文明施工管理实行分区分段包干制度，成立以项目经理、项目副经理及各单位工程主管工长为主的现场文明施工管理小组；建立健全施工计划管理制度等以确保现场文明施工。

二）重点部位的要求

1）排水系统

对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证畅通，以设置砖砌明沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。排水以自然排水沟坡向沉清池为主，对不能排入沉清池的将利用集水井，用水泵抽入沉清池，经沉清池沉淀后方能排入城市排水系统。

2）工完场清

在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层面没有多余的材料垃圾。项目经理部派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁、无积灰。

三）其它具体措施

1）对建筑工地周围现有的围墙进行压顶粉刷涂白，保持整洁。大门两侧围墙上用蓝色字体分别注明施工单位和工程名称；

2）现场主要道路地坪及场地硬化，平整无积水，建筑物周围系统设置排设施，保证排水畅通；

3）大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整；

4）设立现场保洁员制度，设保洁员4人，全面负责施工现场及车辆路过的现场外主要道路的打扫。

5）现场材料分类标识，堆放整齐；

6）建筑垃圾分类围挡堆放，及时清运；

7）施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂，防蚊、防鼠、防蟑措施到位；

8）大门口两侧100m内有专人清扫，保证无建筑、生活垃圾和污染；

9）防火组织健全，在施工过程中建立以项目经理为首的义务消防对，定期训练，并保证消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材；

10）现场施工人员登记成册，作业人员持证上岗，大门口昼夜值班，所有人员均三证齐全有效。

11）加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对不符合规范的操作限期整改；

2、现场文明施工检查

1)检查时间：项目文明施工管理组每3天对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产技术科牵头组织公司各职能部门（质安、劳资、材料、动力等）每月对项目进行一次大检查；

2)检查内容：施工现场文明施工执行情况；

3)检查方法：项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应定期对项目进行检查，除此之外，还应不定期进行抽查，每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查是否认真的作了整改，对于屡次整改不合格的，应进行相应的惩罚。检查采用评分标准，施行百分制记分。每次检查应认真做好记录，支出其不足之处，并限期责任人整改合格，项目文明施工管理组及分公司文明施工检查团应落实整改的情况；

第七章 确保工期的技术组织措施

本工程计划开工日期：2009年4月15日，计划竣工日期：2009年7月15日，总工期为90天（日历天），具体开竣工时间以合同为准。我公司将根据施工现场具体情况，在75天（日历天）内完成本工程。能否保证施工工期，关系到本企业的经济利益和企业信誉，我们将制定内部工期奖罚规定，以从管理制度上保证按计划竣工。在施工组织方面，计划采取如下措施：

1、详细编制整个工程进度计划和周进度计划，强化计划管理，经常对照检查，遇突发情况，随时调整施工方案，确保工程进度。

2、根据计划任务编制相应的劳动力、材料需用量计划，并根据工程进展情况及时安排追加计划，确保各项资源满足总体工期计划需要。

3、通过定期与不定期的碰头会、调度会检查计划的执行情况，并与计划对比，如果有延误，找出影响因素，认真分析，从分析结果入手，采取针对性，具体详细的措施，使计划动态的获得平衡，保证总的计划目标的实现。

4、安排追赶计划，当施工干不上计划要求时，为保证总工期，要进行研究分析，并通过资源调配安排追赶计划。

5、组织技术过硬、素质高的施工队伍，加强施工过程中的组织管理、平衡调度。

6、施工过程中做好各项施工准备工作，特别是原材料、半成品应提前做好计划，按要求进场，保质、保量及时到位。

7、根据施工控制计划明确目标，制定工期关键控制点。

8、实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理及时调整，合理配备要素，确保工期目标，制定旬、周计划，采用计划控制的办法，严格实行计划管理，确保关键线路工期。

9、合理调配机械设备，充分发挥其重要作用，做到勤保养、常检修、速更换，确保机械设备的完好率和利用率。

10、做好节假日期间的计划管理工作。放假前，准备充足的物资、材料、半成品。节日期间利用经济等手段稳定劳动力，使节日期间的施工生产正常进行。

11、在保证质量的前提下，合理组织施工生产，拟采用保温等措施保证施工进度。

（附：施工进度网络横道图）

第八章 施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表

| 序号 | 施工重点、难点、关键技术工艺 | 解决方案及保证措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本工程是旧房改造工程在维修过程中如何对整个工程进行规划管理是如期完成本工程重点。 | 认真分析设计、严格按照现场施工组织设计，做好屋面檐板、修复烟囱、通气孔、避雷带、女儿墙拆除等重要部位的防水施工。 |
| 2 | 屋面檐板 | 1）拆除原有女儿墙、防水层、找平层，2）按要求整理保温层，用1：8白灰炉渣找坡，平均厚40mm。3）做40mm厚C30细石砼找平层，留20mm宽分割缝。纵向屋脊一道、横向布置间距6米，干燥后用1：10水泥珍珠岩嵌填密封。4）涂刷冷底子油。5）铺贴3mm厚的聚酯胎SBS卷材防水层。包檐100mm。 |
| 3 | 修复烟囱、通气孔、避雷带等细部构造 | 先按要求作附加层，然后在作防水层，保证修复烟囱、通气孔、避雷带等细部构造． |
| 4 | 女儿墙拆除 | １）拆除屋面及女儿墙立墙油毡防水层，女儿墙上钢筋避雷带．２）拆除女儿墙及砼压顶．３）烟囱、通气孔．４）拆除屋面周边2m宽找平层作保温层。5）拆除雨水斗、雨水管。6）挑檐板采用G103（一）YB45-3，板缝现浇。7）白灰炉渣找坡，平均厚80mm，周边2m水泥珍珠岩保温120mm厚。8）屋面C30细石砼找平层40mm厚。纵横方向6米一个分割逢，缝宽20mm，用1：10水泥珍珠岩嵌缝。9）女儿墙根部用细石砼找平层，平均30mm厚，宽1.25m。10）檐脖一圈铲抹，1：3水泥砂浆20厚。11）屋面做3mm厚的聚酯胎SBS卷材防水层。包檐100mm。12）与2同样的方法恢复避雷带、通气孔上人孔盖。 |
| 5 | 平面布置重点、难点分析：整个工程要求的工期较短，现场管理的难点和重点体现在如何有效地、加快以及根据实际需要来调配整个施工现场的动态管理和规划。 | 认真分析设计、现场和工程条件并根据工程进度的需要，做好总体平面布置；划分详细的施工段，并根据每个施工段的施工需要和要求设置动态的现场平面布置图。上述施工都是高空作业，要注意安全，系好安全带，按操作规程、要求施工。 |

第九章 施工总平面布置及临时用地等情况

一、施工现场临时用地

1、现场布置

本着运输方便、储存安全、便于操作的原则，将防水卷材放于临时材料储存场地，材料场约占地200㎡。材料进场后直接进入储存场所，尽量减少二次搬运。

2、现场办公及住宿区

本工程施工工期为75天，现场经理部的管理人员为10人左右，工人为50人左右。住宿问题则在工地附近租用机关或居民的空闲房屋来解决。

3、临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公用房 | 50 | 临时建筑有电源 | 75 |
| 宿 舍 | 180 | 施工现场 | 75 |
| 食 堂 | 100 | 有电源有上下水 | 75 |
| 厕 所 | 25 | 施工现场 | 75 |
| 仓 库 | 90 | 有电源有防水措施 | 75 |
| 加工车间 | 100 | 有工业电源 | 75 |
| 门 岗 | 30 | 有电源安装警报 | 75 |
| 消防设施 | 20 | 施工现场 | 75 |
| 宣传栏 | 5 | 玻璃框板 | 75 |
| 合 计 | 600 |  |  |

二、施工现场临时用电、用水

施工用电由发包单位提供接口。

现场施工防水工程不需要用水，仅土建工程与生活区的用水，利用就近的临时接口解决。

三、施工现场总平面布置图